FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

ESCUELA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WEB DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Damian Alfredo Rodriguez Encina

Profesor guía: xxxxxxx

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Ejecución en Computación e Informática

Talca, Diciembre de  2026

AGRADECIMIENTOS

En esta sección puede escribir libremente siguiendo el mismo formato del documento. Se escribe en 1ra persona. Puede escribir esta sección al finalizar el resto de este documento. Borre el texto que no es suyo y comience a escribir.

RESUMEN

Elabore un resumen de no más de 300 palabras de su proyecto de título. Considere que este resumen debe contener los siguientes elementos:

- Contextualizar el problema, explicar la importancia del problema e indicar el problema actual a resolver.

- Identificar la institución afectada

- Identificar algunos de los impactos negativo del problema existente

- Explique (2 líneas) en que consiste la solución propuesta

- Mencionar los principales materiales, métodos y/o metodologías utilizadas para resolver el problema.

- Indicar los resultados obtenidos.

- Recuerde escribir en tercera persona

- Borre este texto antes de comenzar escribir.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo I.	8

1. Introducción	9

1.1. Problema	9

1.2. Objetivo	12

1.2.1 Objetivo General	12

1.2.2. Objetivos Específicos	12

1.3. Alcance del Proyecto	13

1.4. Contribución Esperada	15

Capítulo II.	15

2. Marco Teórico	16

2.1. Vinculación con el Medio	16

2.2. Mantenimiento de software	17

2.3. Ingeniería de requisitos	18

2.4. Metodología Ágil: Kanban	19

2.5. Git y GitHub Projects	21

2.6. Angular y PrimeNG	22

2.7. NestJS, TypeScript y Prisma	23

2.8. MySQL	24

2.9. Control de acceso: JWT, bcrypt y roles	25

2.10. Servicios en la nube: Cloudinary y Resend	27

Capítulo III.	28

3. Metodología y Propuesta de Solución	30

3.1. Producto Final	30

3.2. Adaptación Metodológica.	33

3.3. Carta Gantt	35

3.4. Estudio de Factibilidad	36

3.4.1. Factibilidad técnica	36

3.4.2. Factibilidad operativa	36

3.4.3. Factibilidad económica	36

3.4.4. Factibilidad legal	36

3.4.5. Factibilidad Social	36

3.4  Consideraciones finales	36

Capítulo IV.	38

Desarrollo de la Propuesta y Resultados	38

4. Desarrollo de la Propuesta y Resultados	39

4.1 Etapa1 del desarrollo	39

4.2 Etapa 2 del desarrollo	39

4.3  Etapa X del desarrollo	39

4.X  Consideraciones finales	39

Capítulo V.	40

5. Conclusiones y Trabajos Futuros.	41

5.1. Conclusiones	41

5.2. Trabajos Futuros	41

Bibliografía.	42

Referencias Bibliográficas	43

Anexos	45

A. Nombre Anexo 1	45

B. Nombre Anexo X …	46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Nº2.1: Nombre Figura (cita).	10

Ejemplo de numeración de figura por cada capítulo:

Capítulo 1

Figura 1.1: Arquitectura del sistema

Figura 1.2: Descripción del problema

Figura 1.3: Visión general de Proceso

Capítulo 2

Figura 2.1: Estructura del proyecto

Figura 2.2: Roles de Scrum

Figura 2.3: Tipos de patrones de diseño

Capítulo 3

Figura 3.1: Arquitectura de software

Figura 3.2: Diagrama de caso de uso

Figura 3.3: Diagrama de clase

Y Así por delante con los restante capítulos

Importante. Cada figura debe estar antecedida por un texto introductorio. Algunos ejemplos:

La siguiente figura ilustra….

A continuación, la Figura 2.3 presenta los tipos de patrones dentro de….

Importante: Después de cada figura debe venir un texto explicatorio de la figura en cuestión. Algunos ejemplos:

En la figura se presenta una los diferentes módulos del sistema cuya explicación es la siguiente:

En la Figura 2.3 se destacada los módulos del sistema los cuales son explicados a continuación.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº3.1: Nombre Tabla (cita).	12

Ejemplo de numeración de tabla  por cada capítulo:

Capítulo 1

Tabla 1.1: Arquitectura del sistema

Tabla 1.2: Descripción del problema

Tabla 1.3: Visión general de Proceso

Capítulo 2

Tabla 2.1: Estructura del proyecto

Tabla 2.2: Roles de Scrum

Tabla 2.3: Tipos de patrones de diseño

Capítulo 3

Tabla 3.1: Arquitectura de software

Tabla 3.2: Diagrama de caso de uso

Tabla 3.3: Diagrama de clase

Y Así por delante con las restante tablas

Importante. Cada tabla debe estar antecedida por un texto introductorio. Algunos ejemplos:

La siguiente tabla  ilustra….

A continuación, la Tabla 2.3 presenta los tipos de patrones dentro de….

Importante: Después de cada tabla debe venir un texto explicatorio de la tabla en cuestión. Algunos ejemplos:

En la tabla anterior se presenta una los diferentes módulos del sistema cuya explicación es la siguiente:

En la Tabla 2.3 se destacada los módulos del sistema los cuales son explicados a continuación.

# Capítulo I.

Introducción.

## 1. Introducción

La Vinculación con el Medio (VCM) constituye una función relevante dentro de las instituciones de educación superior, debido a que permite establecer una relación bidireccional entre la universidad y su entorno. En este contexto, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule (FCI-UCM) cuenta con un sistema web destinado a apoyar la gestión de sus actividades de Vinculación con el Medio, permitiendo centralizar y organizar el proceso asociado a las solicitudes provenientes de entidades externas. El sistema fue desarrollado con el propósito de mejorar la gestión de las solicitudes de VCM, reemplazando procesos que anteriormente se realizaban mediante canales informales, como correos electrónicos y reuniones, por un flujo digital que permite registrar, derivar y realizar seguimiento de las iniciativas.

La implementación de esta plataforma permitió disponer de una herramienta operativa para la gestión de las actividades de VCM. El sistema fue desplegado en un entorno de producción y sometido a un plan formal de pruebas, verificándose el funcionamiento de sus módulos y el cumplimiento de los objetivos definidos para su desarrollo. Sin embargo, la puesta en producción de un sistema no representa el término de su ciclo de vida. A medida que una aplicación es utilizada, pueden aparecer nuevas necesidades, restricciones, problemas funcionales, oportunidades de optimización o requerimientos derivados de la experiencia de sus usuarios. Por esta razón, resulta necesario realizar un proceso de análisis y evaluación que permita determinar el estado actual del sistema y establecer qué aspectos pueden ser mejorados. Frente a este contexto, la presente memoria aborda el mantenimiento del sistema web de gestión de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule. El proyecto se orienta inicialmente al análisis del sistema existente y a la identificación, evaluación y priorización de oportunidades de mejora, para posteriormente realizar las intervenciones que resulten pertinentes y validar sus resultados.

### 1.1. Problema

La Universidad Católica del Maule (UCM) es una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Talca, Región del Maule. Dentro de ella, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI) desarrolla actividades de Vinculación con el Medio (VCM) en respuesta a solicitudes de organizaciones y comunidades de la región. Tradicionalmente, la gestión de estas actividades se ha realizado mediante canales informales, como correo electrónico y reuniones presenciales, lo que dificulta la centralización de la información y el seguimiento de las iniciativas.

Para abordar esta situación, Miño Figueroa (2026) desarrolló en su proyecto de título una propuesta de sistema web que centraliza el flujo de una iniciativa comunitaria, desde la recepción de una solicitud hasta la formalización del proyecto asociado. El sistema contempla seis perfiles de usuario, la gestión de facultades, carreras y alumnos voluntarios, y la generación de reportes exportables. Fue desplegado en servicios gratuitos en la nube con fines académicos, pero no ha sido adoptado formalmente por la Facultad.

A partir de la revisión del prototipo realizada junto al profesor guía, se identificaron las siguientes carencias, que constituyen las causas del problema:

- Seguridad y acceso limitados: el sistema no permite que los usuarios recuperen su contraseña de forma autónoma ni valida el RUT al registrar usuarios. Además, los nombres de algunos roles no reflejan claramente su función.

- Flujo de solicitudes incompleto: las solicitudes solo pueden estar pendientes, aprobadas o rechazadas, por lo que no es posible representar una aprobación condicionada ni el avance de un proyecto en ejecución. Tampoco se registra la fecha y hora de cada etapa del proceso, lo que impide medir los tiempos de respuesta.

- Registro insuficiente de las intervenciones: el sistema no registra el tipo de intervención realizada, las horas hombre ni el presupuesto destinado, la cantidad de participantes y beneficiarios, ni la evidencia de su ejecución. Tampoco permite registrar las iniciativas que los docentes realizan por cuenta propia.

- Información incompleta del solicitante: no se registra el tipo de organización que realiza la solicitud ni se exige la ciudad de la región en que se desarrollará la actividad.

- Capacidad de análisis limitada: los filtros disponibles son escasos y los reportes no entregan estadísticas sobre las actividades realizadas. El propio autor identifica como trabajo futuro la incorporación de indicadores y estadísticas para apoyar la toma de decisiones (Miño Figueroa, 2026).

- Problemas de usabilidad: la interfaz presenta inconsistencias en la ubicación y el color de los botones, en el tamaño de los campos de los formularios y en las etiquetas utilizadas.

Estas carencias afectan a los encargados de Vinculación con el Medio, que no cuentan con información suficiente para supervisar y documentar las actividades, y a las autoridades de la Facultad, como el Decano, que requieren datos consolidados para rendir cuenta de la gestión de vinculación. También afectan a los docentes, cuyo trabajo no queda registrado en su totalidad, y a los solicitantes externos. Los impactos son directos: desde mayo de 2025, la Vinculación con el Medio es una dimensión obligatoria del proceso de acreditación institucional (CNA-Chile, 2023), por lo que la Facultad debe demostrar resultados concretos y medibles. Sin registro del tipo de intervención, de los beneficiarios ni de los recursos invertidos, esta evidencia depende de recopilaciones manuales. Esta brecha es coherente con lo observado a nivel nacional, donde la VCM es la función universitaria con menor incorporación de transformación digital (Gaete-Quezada, 2023).

Lo anterior representa una oportunidad de mejora: en lugar de desarrollar una nueva solución, es posible mantener y extender el sistema existente para que responda a las necesidades reales de gestión de la Facultad.

En síntesis, el problema que aborda esta memoria es que el sistema web de Vinculación con el Medio propuesto para la FCI-UCM no registra ni permite analizar la información que la Facultad requiere para gestionar y evidenciar sus actividades de vinculación, y presenta deficiencias de seguridad y usabilidad que dificultan su adopción. Para resolverlo, el objetivo general de esta memoria es extender y mejorar dicho sistema durante el segundo semestre de 2026, validando los cambios con los encargados de Vinculación con el Medio

### 1.2. Objetivo

Las siguientes secciones presentan los objetivos de la memoria.

### 1.2.1 Objetivo General

Extender el sistema web de gestión de Vinculación con el Medio propuesto para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule, incorporando nuevos perfiles institucionales, la relación de las actividades con las asignaturas, la gestión presupuestaria de los proyectos y la generación de informes por período, con el fin de que la plataforma responda a las necesidades de gestión de las Facultades.

### 1.2.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de la memoria son los siguientes:

- Analizar el estado actual del sistema web de gestión de Vinculación con el Medio, considerando sus funcionalidades, arquitectura comportamiento y componentes tecnológicos.

- Identificar oportunidades de mejora en el sistema existente, considerando aspectos funcionales, de usabilidad, accesibilidad y mantenibilidad.

- Evaluar las oportunidades de mejora identificadas, determinando su factibilidad, impacto y prioridad de acuerdo con las necesidades del sistema y sus usuarios.

- Diseñar las modificaciones requeridas para atender las necesidades de mantenimiento identificadas, considerando la arquitectura y funcionamiento del sistema existente.

- Implementar las modificaciones y mejoras definidas sobre el sistema web existente, manteniendo la integración con sus componentes y funcionalidades principales.

- Validar las modificaciones realizadas mediante pruebas que permitan verificar su correcto funcionamiento y comprobar que las mejoras implementadas cumplen con el objetivo establecido

### 1.3. Alcance del Proyecto

- El presente proyecto se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule, en el ámbito de la gestión de Vinculación con el Medio, y considera como usuarios principales a los encargados de esta área, a los docentes y a las autoridades de la Facultad. El trabajo se realiza sobre el sistema web propuesto por Miño Figueroa (2026), conservando su arquitectura y sus tecnologías (NestJS, Angular, Prisma ORM y MySQL), por lo que no contempla el desarrollo de un sistema nuevo, sino la extensión del existente.

- El trabajo a realizar comprende las siguientes etapas:

- Análisis del sistema existente: revisión de la arquitectura, el modelo de datos, los perfiles de usuario y los módulos del sistema, con el fin de determinar cómo incorporar los cambios sin afectar su funcionamiento actual.

- Seguridad y roles: recuperación automatizada de contraseña mediante un enlace enviado por correo electrónico, validación del RUT al registrar usuarios, mejora de los nombres de los roles (por ejemplo, “Cliente” pasa a llamarse “Solicitante”) y restricción del Gestor de VCM a permisos de consulta. La recuperación de contraseña requiere configurar un dominio verificado en el servicio Resend, ya que el sistema opera actualmente en modo de prueba (Miño Figueroa, 2026).

- Flujo y estados de las solicitudes: incorporación de los estados Aprobado condicional, En ejecución, Finalizado y Cancelado, y registro de la fecha y hora de cada etapa del proceso. Además, el encargado de carrera podrá agregar observaciones y condiciones visibles para el solicitante, y el sistema avisará cuando una solicitud esté siendo modificada por su autor.

- Registro de las intervenciones y sus recursos: el docente podrá registrar:

- El tipo de intervención, a partir de categorías comunes a todas las carreras.

- La duración del proyecto, las horas hombre destinadas y una planilla de presupuesto con los recursos involucrados.

- El archivo de planificación.

- La cantidad de participantes por tipo (docentes, estudiantes y personas externas) y de personas beneficiadas.

- Fotografías como evidencia al cierre del proyecto.

- Además, los docentes podrán registrar iniciativas de vinculación propias y consultar en un módulo personal las actividades en que han participado.

- Datos del solicitante: registro del tipo de organización solicitante (junta de vecinos, ONG, empresa, establecimiento educacional, entre otras), selección obligatoria de la ciudad dentro de la Región del Maule, dirección y teléfono de contacto, y selección de la carrera navegando primero por las facultades.

- Filtros, reportes y estadísticas: ampliación de los filtros de solicitudes por ciudad, estado y tipo de intervención, indicando la cantidad de resultados, y visualización de los días transcurridos desde la creación de cada solicitud. Se incorporarán reportes en PDF por intervalo de fechas y un módulo de estadísticas para el Decano, que incluirá los tiempos transcurridos entre las etapas del proceso.

- Usabilidad de la interfaz: unificación de la ubicación y los colores de los botones, del tamaño y tipo de letra de los formularios y de las etiquetas de estado, y ajuste del tamaño de los campos de texto y de la distribución de los listados.

- Validación: ejecución de pruebas funcionales y de integración sobre los cambios realizados, y validación con los encargados de Vinculación con el Medio.

- Quedan fuera del alcance de este proyecto:

- La adopción oficial del sistema por parte de la Facultad y su despliegue en servidores institucionales.

- El cambio de las tecnologías o de la arquitectura del sistema existente.

- La integración con otros sistemas de información de la Universidad.

- Las demás mejoras propuestas como trabajo futuro por Miño Figueroa (2026), como la adaptación completa a dispositivos móviles y la auditoría de accesibilidad.

### 1.4. Contribución Esperada

La principal contribución de esta memoria es dejar el sistema web de Vinculación con el Medio en condiciones de responder a las necesidades de gestión de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, facilitando su futura adopción institucional. Las contribuciones de la memoria son las siguientes:

- Entregar a la Facultad un registro detallado de cada intervención, incluyendo su tipo, sus participantes, sus beneficiarios, los recursos invertidos y la evidencia de su ejecución.

- Permitir medir los tiempos de respuesta del proceso de vinculación, desde la recepción de una solicitud hasta el cierre del proyecto.

- Apoyar la toma de decisiones y la preparación de evidencia para los procesos de acreditación, mediante reportes por período y un módulo de estadísticas.

- Visibilizar el trabajo de vinculación de cada docente, incluyendo las iniciativas que realiza por cuenta propia.

- Mejorar la seguridad y la facilidad de uso del sistema para todos sus perfiles de usuario.

# Capítulo II.

Marco Teórico.

## 2. Marco Teórico

El presente capítulo aborda los principales conceptos y tecnologías relacionados con la evolución del sistema web de gestión de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule. Se presentan los fundamentos necesarios para comprender la solución propuesta, considerando aspectos relacionados con la gestión de información, trazabilidad, generación de reportes y las tecnologías utilizadas en el sistema.

### 2.1. Vinculación con el Medio

La Vinculación con el Medio (VCM) es reconocida en el sistema de educación superior chileno como una función misional de las universidades, orientada a establecer relaciones bidireccionales, sistemáticas y de mutuo beneficio entre la institución y su entorno social, cultural y productivo (Comisión Nacional de Acreditación [CNA-Chile], 2022). A diferencia de la extensión universitaria tradicional, en la que la universidad transfiere conocimiento hacia la comunidad sin un retorno, el enfoque actual de la VCM supone un intercambio en el que tanto la institución como los actores externos se benefician mutuamente.

La relevancia de esta función aumentó con los nuevos criterios de acreditación. Desde mayo de 2025, la VCM es una dimensión obligatoria del proceso de acreditación institucional, por lo que las universidades deben demostrar resultados concretos y medibles de sus actividades de vinculación (CNA-Chile, 2023). Sin embargo, su medición presenta dificultades: Araya Alarcón (2025) constata que el proceso evaluativo de la VCM en las universidades chilenas exhibe una alta dispersión de indicadores y ambigüedad conceptual. Esta dificultad es especialmente pertinente para la FCI-UCM, cuya propuesta de sistema permite registrar solicitudes y proyectos, pero no relacionarlos con las asignaturas, valorizar sus recursos ni consolidar la información por período (Miño Figueroa, 2026).

A nivel nacional, la VCM es además la función universitaria con menor incorporación de estrategias de transformación digital en los planes estratégicos de las universidades estatales chilenas (Gaete-Quezada, 2023), lo que evidencia que la digitalización de su gestión sigue siendo un desafío pendiente para las instituciones.

### 2.2. Mantenimiento de software

El mantenimiento de software corresponde a la etapa del ciclo de vida en la que un sistema ya desarrollado y puesto en producción es modificado para corregir errores, adaptarse a nuevas condiciones o mejorar sus prestaciones. Diversos autores coinciden en que esta fase concentra una proporción considerable de los costos totales del software a lo largo de su vida útil, llegando incluso a superar los costos asociados al desarrollo inicial (Cruz Acosta, 2024). Este hecho justifica que, una vez que un sistema entra en operación —como ocurre con la plataforma de Vinculación con el Medio de la FCI-UCM—, el trabajo posterior de análisis, evaluación y mejora continua adquiera una relevancia equivalente, o incluso mayor, a la del desarrollo original.

La norma internacional ISO/IEC/IEEE 14764:2022, que actualiza la versión de 2006, define y estructura el proceso de mantenimiento de software dentro del ciclo de vida completo, estableciendo cuatro categorías principales (ISO/IEC/IEEE, 2022; Cruz Acosta, 2024):

- Mantenimiento correctivo: modificación reactiva orientada a corregir defectos detectados una vez que el software ya se encuentra en uso.

- Mantenimiento adaptativo: cambios realizados para que el sistema siga siendo utilizable frente a modificaciones del entorno, ya sea tecnológico, normativo u organizacional.

- Mantenimiento perfectivo: modificaciones destinadas a mejorar el rendimiento, la usabilidad o la mantenibilidad del sistema, sin que exista necesariamente un error previo.

- Mantenimiento preventivo: intervenciones anticipadas para detectar y corregir defectos latentes antes de que generen fallos efectivos.

Estas categorías no son excluyentes entre sí; un mismo proyecto de mantenimiento puede combinar varias de ellas según la naturaleza de los cambios requeridos. Asimismo, la literatura reciente vincula el mantenimiento con la facilidad de evolución (evolvability) del software, entendida como la capacidad de un sistema para adaptarse a nuevas necesidades a lo largo del tiempo sin comprometer su calidad ni incrementar de forma desproporcionada el esfuerzo de modificación (Dorantes Hernández et al., 2025).

Bajo esta clasificación, las modificaciones planificadas sobre el sistema web de Vinculación con el Medio corresponden principalmente a mantenimiento perfectivo, dado que la mayoría de los cambios identificados buscan mejorar la funcionalidad, usabilidad y capacidad de análisis del sistema existente. No obstante, algunas de las modificaciones planificadas —como la incorporación de nuevos perfiles institucionales o la ampliación de la estructura académica— presentan también un componente de mantenimiento adaptativo, en la medida en que responden a nuevas necesidades organizacionales que no formaban parte del alcance original del sistema.

### 2.3. Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos corresponde al conjunto de actividades orientadas a descubrir, analizar, especificar y validar las necesidades que un sistema de software debe satisfacer, tanto desde la perspectiva de sus usuarios como de la organización que lo utiliza (Hernandez y Contreras Bernal, 2024). Se trata de una disciplina que, lejos de limitarse a una etapa inicial del desarrollo, acompaña todo el ciclo de vida del software, cobrando especial relevancia en los procesos de mantenimiento y evolución de sistemas ya existentes, donde nuevas necesidades surgen de forma constante a partir del uso real de la plataforma.

Dentro de la ingeniería de requisitos se distinguen habitualmente varias fases: la elicitación, en la que se identifican y recopilan las necesidades a partir de las fuentes disponibles (usuarios, documentación, observación del sistema en uso); el análisis, donde dichas necesidades se depuran, priorizan y resuelven posibles conflictos entre ellas; la especificación, que consiste en documentarlas de manera clara y verificable; y la validación, en la que se confirma junto a los interesados que lo especificado responde efectivamente a sus necesidades (Hernandez y Contreras Bernal, 2024). A esto se suma la gestión de requisitos, actividad transversal que permite dar seguimiento a los cambios y mantener la trazabilidad entre lo solicitado y lo implementado.

Asimismo, los requisitos suelen clasificarse en funcionales, que describen las acciones concretas que el sistema debe ejecutar, y no funcionales, que establecen atributos de calidad como usabilidad, rendimiento o seguridad. Ambos tipos resultan relevantes al momento de intervenir un sistema en producción, ya que una modificación aparentemente funcional —como cambiar el comportamiento de un formulario— puede tener implicancias directas sobre atributos no funcionales como la usabilidad o la consistencia de la interfaz.

Cuando se interviene un sistema ya construido, como el de Vinculación con el Medio de la FCI-UCM, el punto de partida no es un levantamiento desde cero, sino un conjunto de necesidades de mejora ya identificadas por los usuarios y encargados del sistema de Vinculación con el Medio, recopiladas preliminarmente en un documento de trabajo. Este insumo constituye un primer resultado del proceso de elicitación, el cual debe ser analizado, depurado y priorizado antes de ser traducido en especificaciones concretas, de manera de asegurar que las modificaciones a implementar respondan efectivamente a las necesidades reales de los distintos perfiles de usuario del sistema.

### 2.4. Metodología Ágil: Kanban

Las metodologías ágiles agrupan un conjunto de enfoques de gestión de proyectos de software orientados a la entrega incremental, la adaptación continua al cambio y la colaboración estrecha entre el equipo de trabajo y los interesados, en contraposición a los modelos tradicionales de carácter secuencial y rígido. Entre ellas, Kanban se ha consolidado como una de las más utilizadas en el desarrollo y mantenimiento de software gracias a su enfoque ágil y a su capacidad para optimizar la gestión del flujo de trabajo (Castillo Anzules y Guaña Moya, 2024).

Kanban se fundamenta en principios provenientes del pensamiento Lean y se materializa a través de un tablero visual dividido en columnas que representan los estados por los que atraviesa una tarea —por ejemplo, "Pendiente", "En progreso" y "Finalizado"—, dentro de las cuales se desplazan tarjetas que representan cada unidad de trabajo (Castillo Anzules y Guaña Moya, 2024). A diferencia de otras metodologías ágiles organizadas en iteraciones cerradas, Kanban opera bajo un flujo continuo: las tareas se incorporan y completan de manera constante, sin necesidad de agruparlas en bloques de tiempo fijos ni de asignar roles obligatorios como Product Owner o Scrum Master.

Entre sus principios fundamentales se encuentran: visualizar el flujo de trabajo completo, limitar el trabajo en curso (WIP, por sus siglas en inglés) para evitar la sobrecarga y los cuellos de botella, gestionar y optimizar dicho flujo, hacer explícitas las políticas del proceso, e implementar ciclos de retroalimentación que permitan una mejora colaborativa y evolutiva del propio proceso de trabajo. El límite de trabajo en curso resulta particularmente relevante, ya que obliga al equipo a finalizar las tareas iniciadas antes de comenzar otras nuevas, reduciendo así los tiempos de ciclo y mejorando la previsibilidad de las entregas.

La elección de Kanban por sobre metodologías como Scrum responde a la naturaleza del proyecto: en lugar de tratarse del desarrollo incremental de un producto nuevo —escenario para el cual Scrum resulta especialmente adecuado—, el trabajo consiste en la gestión de un flujo continuo y variable de solicitudes de mantención y mejora sobre un sistema que ya se encuentra en producción. Este tipo de contexto, caracterizado por la llegada irregular de tareas y la ausencia de un equipo de desarrollo numeroso, se ajusta de mejor manera a un enfoque de flujo continuo sin sprints fijos. Adicionalmente, Kanban se integra de forma nativa con GitHub Projects, herramienta utilizada para la gestión de tareas del presente proyecto, lo que permite aplicar sus principios sin requerir herramientas adicionales.

### 2.5. Git y GitHub Projects

Git es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado para registrar de manera eficiente los cambios realizados sobre un conjunto de archivos a lo largo del tiempo. A diferencia de los sistemas centralizados, en un sistema distribuido cada persona que colabora en el proyecto mantiene una copia completa del repositorio, incluyendo su historial de cambios, lo que permite trabajar sin depender permanentemente de una conexión a un servidor central y facilita operaciones como la creación de ramas, la fusión de cambios y la reversión a estados anteriores del proyecto (Chacon y Straub, s.f.). Cada modificación queda registrada mediante confirmaciones (commits) que documentan qué cambió, quién lo hizo y cuándo, lo que aporta trazabilidad al proceso de desarrollo y mantenimiento del software.

GitHub, por su parte, es una plataforma que aloja repositorios Git en la nube y añade funcionalidades de colaboración por encima del control de versiones, tales como issues para registrar tareas o incidencias, pull requests para proponer y revisar cambios antes de integrarlos a la rama principal, y mecanismos de gestión de acceso para equipos de trabajo.

Sobre esta base, GitHub Projects corresponde a una herramienta de planificación y seguimiento de trabajo integrada directamente con los issues y pull requests del repositorio. En lugar de imponer una metodología específica, permite personalizar tableros, vistas y campos según las necesidades del equipo, incorporando filtrado, agrupación y automatización del flujo de tareas (GitHub, s.f.). Esta flexibilidad hace posible configurar un tablero de tipo Kanban —con columnas como "Pendiente", "En progreso" y "Finalizado"— en el que cada tarjeta representa una tarea vinculada directamente a un issue del repositorio, cerrando el ciclo entre la planificación del trabajo y su implementación en el código.

Bajo este esquema, cada mejora identificada sobre el sistemade Vinculación con el Medio se registra como un issue en el repositorio, se visualiza como una tarjeta dentro del tablero Kanban de GitHub Projects y se implementa en una rama de trabajo independiente, la cual es incorporada a la rama principal mediante una pull request una vez validados los cambios. De esta manera, el control de versiones y la gestión de tareas quedan integrados en una misma herramienta, coherente con la metodología ágil descrita en la sección anterior.

### 2.6. Angular y PrimeNG

Angular es un framework de desarrollo frontend mantenido por Google, orientado a la construcción de aplicaciones de una sola página (Single Page Applications, SPA) del lado del cliente, utilizando TypeScript como lenguaje principal. Su arquitectura sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que le otorga una estructura robusta y organizada especialmente adecuada para aplicaciones empresariales de mediana y gran escala, en contraste con enfoques más ligeros orientados únicamente a componentes (Tituaña Sangucho et al., 2024). El uso de TypeScript aporta tipado estático al desarrollo, lo que permite detectar errores en tiempo de compilación y facilita el mantenimiento del código a medida que el sistema crece, un aspecto especialmente relevante en un proyecto que, como el presente, requiere intervenir código ya existente desarrollado por un tercero.

Entre las características que distinguen a Angular se encuentran su sistema de inyección de dependencias, su organización en módulos y componentes reutilizables, y su compatibilidad nativa con programación reactiva mediante la biblioteca RxJS para el manejo de flujos de datos asíncronos. Si bien estudios comparativos señalan que frameworks orientados a componentes puros pueden ofrecer ventajas en rendimiento de renderizado para aplicaciones más simples, Angular se posiciona como una alternativa más completa cuando el proyecto requiere una arquitectura sólida, tipado estricto y funcionalidades avanzadas integradas de forma nativa (Tituaña Sangucho et al., 2024).

Sobre esta base, PrimeNG corresponde a una biblioteca de componentes de interfaz de usuario diseñada específicamente para integrarse con Angular, que provee un conjunto amplio de elementos visuales prediseñados —tablas de datos, formularios, menús, diálogos, gráficos, entre otros— listos para usar y personalizar. Su adopción permite acelerar el desarrollo de interfaces al evitar la construcción de componentes visuales desde cero, además de ofrecer soporte de accesibilidad y capacidades de internacionalización que resultan relevantes para un sistema institucional utilizado por distintos perfiles de usuario.

“Ambas tecnologías fueron adoptadas en el desarrollo original del sistema de Vinculación con el Medio (Miño Figueroa, 2026), por lo que su uso en la etapa de mantención no responde a una decisión tecnológica nueva, sino a la necesidad de mantener la compatibilidad con la arquitectura existente. No obstante, su comprensión resulta necesaria para intervenir correctamente los componentes ya construidos y para incorporar las nuevas funcionalidades —como los módulos de gestión presupuestaria y de informes— siguiendo los mismos patrones de diseño y estructura ya establecidos en el sistema.

### 2.7. NestJS, TypeScript y Prisma

TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que constituye un superconjunto de JavaScript, al que añade tipado estático opcional. Esto permite declarar explícitamente el tipo de las variables, parámetros y valores de retorno, de modo que gran parte de los errores relacionados con tipos de datos se detectan durante la compilación y no una vez que la aplicación ya está en ejecución. En el contexto de un proyecto de mantención, esta característica cobra especial relevancia: al modificar código previamente desarrollado por otra persona, el sistema de tipos actúa como una red de seguridad que advierte cuando un cambio en una parte del sistema rompe una dependencia en otra.

Sobre esta base, NestJS es un framework progresivo para el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor sobre la plataforma Node.js, construido íntegramente con TypeScript. Su arquitectura está fuertemente inspirada en Angular, organizando el código en módulos, controladores y proveedores (servicios), lo que favorece una estructura desacoplada, testeable y mantenible en comparación con frameworks de Node.js más minimalistas que dejan la organización del proyecto completamente a criterio del desarrollador. Estudios comparativos de rendimiento han mostrado que NestJS presenta una eficiencia igual o superior a otros frameworks de backend en métricas como el uso de CPU y memoria, sin diferencias significativas en el tiempo de respuesta (Hanggara et al., 2024).

Prisma, por su parte, corresponde a un ORM (Object-Relational Mapping) diseñado específicamente para TypeScript y Node.js, cuyo propósito es simplificar la interacción entre la aplicación y la base de datos. En lugar de escribir consultas SQL de forma manual, el desarrollador define el modelo de datos en un archivo central (schema.prisma), a partir del cual Prisma genera automáticamente un cliente con tipado seguro, además de gestionar las migraciones necesarias para mantener sincronizado el esquema de la base de datos con el modelo definido (Prisma, s.f.).

En conjunto, estas tres tecnologías conforman el backend ya adoptado en el desarrollo original del sistema de Vinculación con el Medio. La incorporación de nuevas entidades del modelo de datos —como los perfiles institucionales adicionales, la estructura de facultades, carreras y asignaturas, o la planilla de presupuesto— implica extender el esquema definido en Prisma y los módulos correspondientes en NestJS, manteniendo la coherencia arquitectónica del sistema existente y aprovechando el tipado de TypeScript para reducir el riesgo de introducir errores durante la mantención.

### 2.8. MySQL

Un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBD) es un software que permite crear, organizar y manipular colecciones de datos estructurados en tablas, donde las relaciones entre distintas entidades del mundo real —y de los hechos que las vinculan— se representan mediante claves y restricciones definidas sobre dichas tablas (Caballero et al., 2023). El modelo relacional facilita mantener la integridad de la información y permite consultarla de manera estructurada mediante SQL (Structured Query Language), el lenguaje estándar utilizado para definir, manipular y administrar este tipo de bases de datos.

MySQL corresponde a uno de los sistemas gestores de bases de datos relacionales de código abierto más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web, funcionando bajo una arquitectura cliente-servidor: el servidor MySQL almacena y administra los datos, mientras que las aplicaciones cliente —en este caso, el backend desarrollado en NestJS a través de Prisma— envían instrucciones SQL para consultar o modificar dicha información. Entre sus características se encuentra el soporte para distintos motores de almacenamiento, siendo InnoDB el más utilizado por su compatibilidad con transacciones e integridad referencial mediante claves foráneas, aspectos relevantes para un sistema que gestiona relaciones complejas entre usuarios, solicitudes, facultades y proyectos.

Al ser el motor de base de datos utilizado por el sistema original, su mantención no implica una migración tecnológica, sino la extensión del esquema relacional existente. Las nuevas entidades identificadas en el alcance del proyecto —como facultades, carreras, asignaturas, la planilla de presupuesto y los nuevos perfiles institucionales— deberán incorporarse como nuevas tablas relacionadas con las ya existentes, manteniendo la integridad referencial del modelo y gestionando dichos cambios mediante las migraciones de Prisma descritas en la sección anterior.

### 2.9. Control de acceso: JWT, bcrypt y roles

En una aplicación web que maneja información institucional, el control de acceso se apoya en dos procesos complementarios. La autenticación verifica la identidad de quien intenta ingresar al sistema. La autorización determina qué recursos y operaciones puede utilizar ese usuario una vez identificado (OWASP Foundation, s.f.-a). Ambos procesos deben aplicarse en el servidor, ya que cualquier restricción implementada solo en la interfaz puede ser eludida por un usuario que envíe solicitudes directamente a la API.

En aplicaciones donde el frontend y el backend son independientes y se comunican mediante solicitudes HTTP, uno de los mecanismos de autenticación más utilizados es el JSON Web Token (JWT), definido en el estándar RFC 7519 (Jones et al., 2015). Un JWT es una cadena de texto compuesta por tres partes separadas por puntos:

- Encabezado (header): indica el tipo de token y el algoritmo de firma.

- Carga útil (payload): contiene datos sobre el usuario, como su identificador, su rol y la fecha de expiración del token.

- Firma (signature): permite al servidor comprobar que el token no fue alterado.

Tras iniciar sesión, el usuario recibe este token y lo adjunta en cada solicitud posterior, por lo que el servidor no necesita mantener sesiones almacenadas (Jones et al., 2015). El sistema de Vinculación con el Medio emplea este mecanismo, con tokens firmados mediante el algoritmo HS256 y una vigencia de siete días (Miño Figueroa, 2026).

La protección de las contraseñas es el otro componente de la autenticación. Almacenarlas en texto plano, o con funciones de hash rápidas como MD5 o SHA-1, permite recuperarlas con facilidad si la base de datos es comprometida. Por ello se recomienda utilizar algoritmos diseñados específicamente para este fin, como bcrypt (OWASP Foundation, s.f.-b). Este algoritmo agrega a cada contraseña un valor aleatorio (salt), que impide reutilizar tablas de contraseñas precalculadas, y un factor de costo configurable que hace más lento cada intento de descifrado. En el sistema original, bcrypt se aplica con un factor de costo de 12 al registrar y autenticar a los usuarios (Miño Figueroa, 2026), y cualquier cambio de contraseña debe mantener este mismo tratamiento.

En cuanto a la autorización, el control de acceso basado en roles (RBAC, por sus siglas en inglés) asigna los permisos a roles y no directamente a cada usuario, de modo que cada persona obtiene los permisos del rol que se le asigna. Este modelo simplifica la administración de los permisos y facilita incorporar nuevos tipos de usuario, ya que basta con definir un nuevo rol y sus permisos (OWASP Foundation, s.f.-a). En NestJS, este control se implementa mediante guards, componentes que interceptan cada solicitud antes de que llegue al controlador y deciden si debe ser atendida según el rol del usuario (Mysliwiec, 2024). El sistema de Vinculación con el Medio aplica este esquema con dos guards: JwtAuthGuard verifica la validez del token y RolesGuard comprueba que el rol del usuario tenga permiso para la operación solicitada (Miño Figueroa, 2026). Bajo este modelo, la incorporación de los perfiles de Director de Vinculación y Director o Directora de Docencia consiste en definir nuevos roles y asociarlos a las operaciones que les corresponden, sin modificar la lógica de autenticación existente.

### 2.10. Servicios en la nube: Cloudinary y Resend

El uso de servicios en la nube permite a las aplicaciones web delegar en proveedores externos funcionalidades que, de otro modo, requerirían infraestructura propia, como el almacenamiento de archivos o el envío de correos electrónicos. Estos servicios, ofrecidos bajo el modelo de software como servicio (SaaS), se integran a la aplicación mediante una API y permiten que el desarrollo se concentre en la lógica propia del sistema (Cloudinary Ltd., 2024).

Cloudinary es una plataforma en la nube para la gestión de archivos multimedia, que permite subir, almacenar, transformar y entregar imágenes, documentos y videos mediante una API REST y SDKs oficiales para distintos lenguajes. Los archivos se distribuyen a través de una red de distribución de contenido (CDN), lo que reduce los tiempos de acceso, y su carga puede protegerse mediante subidas firmadas desde el servidor (Cloudinary Ltd., 2024). En el sistema de Vinculación con el Medio, este servicio almacena los archivos adjuntos de solicitudes, planteamientos y proyectos (Miño Figueroa, 2026).

Resend, por su parte, es un servicio orientado al envío de correos electrónicos transaccionales, es decir, mensajes que la aplicación envía de forma automática ante una acción del usuario o un evento del sistema. Ofrece una API REST y un SDK oficial para Node.js, y exige verificar un dominio propio mediante registros DNS de autenticación, como SPF y DKIM, para enviar correos a cualquier destinatario. Mientras el dominio no se verifica, el servicio opera en un modo de prueba con envíos restringidos (Resend Inc., 2024). El sistema original utiliza Resend para notificar los cambios de estado del flujo de trabajo, pero aún en este modo de prueba (Miño Figueroa, 2026).

Uno de los usos habituales de los correos transaccionales es la recuperación de contraseña. Las buenas prácticas de seguridad recomiendan realizar este proceso mediante un enlace con un token aleatorio, de un solo uso y con un tiempo de expiración limitado, enviado al correo registrado del usuario, y entregar el mismo mensaje de respuesta exista o no la cuenta consultada, para no revelar qué correos están registrados en el sistema (OWASP Foundation, s.f.).

# Capítulo III.

Metodología y Propuesta de Solución

## 3. Metodología y Propuesta de Solución

Este capítulo describe la solución que se desarrollará y la forma en que se organizará el trabajo para alcanzarla. En primer lugar, se presenta el producto final, indicando su arquitectura y las tecnologías empleadas en cada parte. Luego se describe la adaptación de la metodología de trabajo al proyecto, seguida de la planificación temporal mediante una carta Gantt. Finalmente, se presenta el estudio de factibilidad técnica, operativa, económica, legal y social.

### 3.1. Producto Final

El producto final corresponde a una nueva versión del sistema web de gestión de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, construida a partir de la propuesta desarrollada por Miño Figueroa (2026). El sistema original cubre el ciclo de una iniciativa comunitaria: un solicitante externo ingresa una solicitud, el encargado de la carrera la evalúa, un docente elabora un planteamiento y, una vez aprobado, el proyecto se ejecuta con alumnos voluntarios hasta su cierre. La nueva versión conserva este flujo, pero amplía la información que se registra en cada etapa y la forma en que puede analizarse.

Los cambios se organizan según el perfil de usuario al que afectan. La siguiente tabla los resume:

| Perfil | Principales cambios |
| --- | --- |
| Solicitante (antes Cliente) | Tipo de organización, ciudad del Maule obligatoria, dirección y teléfono, selección de facultad y luego carrera, visualización de la aprobación condicional y sus condiciones |
| Encargado de Vinculación por Carrera | Evaluación de la solicitud en una sola vista, observaciones y aprobación condicional, aviso de solicitudes en modificación |
| Docente | Tipo de intervención, duración, horas hombre, planilla de presupuesto, archivo de planificación, participantes y beneficiarios, evidencia fotográfica, iniciativas propias y módulo “Mi perfil” |
| Gestor de VCM | Acceso de solo consulta y filtros ampliados |
| Decano | Reportes en PDF por intervalo de fechas y módulo de estadísticas |
| Todos los perfiles | Recuperación de contraseña, validación de RUT, nombres de roles más claros y mejoras de usabilidad |

###### Tabla 3.1: Cambios incorporados al sistema según perfil de usuario (elaboración propia).

En la Tabla 3.1 se observa que el docente es el perfil con más cambios. Esto se debe a que es quien ejecuta las intervenciones y, por lo tanto, quien dispone de la información que la Facultad necesita para evidenciar sus actividades de vinculación. El Decano, en cambio, pasa a ser el principal consumidor de esa información a través de los reportes y estadísticas.

Planilla de presupuesto. Cada proyecto contará con una planilla en la que el docente responsable registrará los ítems de gasto, como recursos materiales, traslados y otros costos, indicando su cantidad y valor unitario. El sistema calculará automáticamente el total del proyecto, lo que, junto con las horas hombre, permitirá dimensionar los recursos invertidos por la Facultad en cada intervención y en un período.

Trazabilidad del proceso. El sistema registrará la fecha y hora de cada hito: la creación de la solicitud, su aprobación, la asignación del docente, la propuesta de solución, la planificación, el inicio de la ejecución y el cierre del proyecto. A partir de estos registros se calcularán los tiempos transcurridos entre etapas, que se presentarán en el módulo de estadísticas.

Arquitectura y tecnologías. El sistema mantiene la arquitectura cliente-servidor del desarrollo original. La siguiente figura presenta sus componentes, destacando aquellos que serán modificados:

###### Figura 3.1

Arquitectura cliente-servidor del sistema de gestión VCM FCI-UCM

Nota. elaboración propia, adaptada de Miño Figueroa, 2026.

En la Figura 3.1 se distinguen cuatro componentes, cuyos cambios se describen a continuación:

- Capa cliente: aplicación de una sola página desarrollada en Angular y TypeScript, con la biblioteca PrimeNG. Se modifican los formularios de solicitud y planteamiento, los listados y filtros, y se incorporan las vistas de presupuesto, estadísticas, “Mi perfil” y recuperación de contraseña.

- Capa servidor: API REST desarrollada en NestJS. Se extienden los módulos de solicitudes, planteamientos, proyectos y reportes, se agregan los módulos de presupuesto, estadísticas e iniciativas docentes, y se incorpora al módulo de autenticación el flujo de recuperación de contraseña.

- Capa de datos: base de datos MySQL gestionada con Prisma ORM. El modelo se extiende con nuevos estados, campos de fecha por etapa, datos del solicitante y de la intervención, y nuevas entidades para el presupuesto, las iniciativas docentes y los tokens de recuperación. Cada cambio se aplica mediante migraciones de Prisma.

- Servicios externos: Cloudinary almacenará además el archivo de planificación y las fotografías de evidencia. Resend incorporará el envío de los correos de recuperación de contraseña, previa verificación de un dominio.

### 3.2. Adaptación Metodológica.

El proyecto se gestionará mediante Kanban, descrito en la sección 2.4, combinado con el proceso de mantenimiento propuesto por la norma ISO/IEC/IEEE 14764 (ISO/IEC/IEEE, 2022). Esta combinación responde a la naturaleza del trabajo. Kanban permite gestionar un flujo continuo de modificaciones de distinto tamaño, que llegan de forma irregular y no necesitan agruparse en iteraciones de duración fija. Sin embargo, no indica qué actividades debe atravesar cada modificación para llegar al sistema de forma segura. Esa parte la aporta la norma, que define un proceso específico para intervenir software que ya se encuentra construido. A continuación se describen las adaptaciones realizadas al equipo, al tablero, a las políticas de trabajo y a las reuniones, junto con las razones de cada una.

### 3.2.1. Equipo de trabajo

El equipo está conformado por dos integrantes:

- Desarrollador: Damián Rodríguez Encina, encargado de analizar, implementar, probar e integrar cada modificación al sistema.

- Profesor guía: Dr. Marco Toranzo Céspedes, responsable de priorizar las modificaciones, revisar el avance y validar los cambios realizados.

A diferencia de Scrum, Kanban no define roles obligatorios, sino que propone respetar la organización existente y asignar responsabilidades según el contexto (Castillo Anzules y Guaña Moya, 2024). Por ello, no se incorporaron figuras como Scrum Master o Product Owner, que en un equipo de dos personas recaerían sobre los mismos integrantes. En su lugar, se distinguen solo las dos responsabilidades necesarias para el proyecto. El profesor guía asume la priorización y la aceptación de los cambios porque fue quien definió las mejoras requeridas sobre el sistema y conoce las necesidades de la Facultad. El desarrollador concentra todas las actividades técnicas, ya que el proyecto es individual.

### 3.2.2. Tablero y flujo de trabajo

El trabajo se visualizará en un tablero de GitHub Projects compuesto por cinco columnas. La siguiente figura presenta su estructura:

##### Figura 3.2: Tablero Kanban del proyecto (elaboración propia)

En la Figura 3.2 se observan las columnas del tablero. Cada una se hizo coincidir con una actividad del proceso de mantenimiento, de modo que el avance de una tarjeta en el tablero refleje el avance de la modificación en el proceso:

- Pendiente (Backlog): contiene todas las modificaciones identificadas, cada una registrada como issue en el repositorio. Corresponde al registro de la solicitud de modificación.

- Por hacer: contiene las modificaciones priorizadas para ser abordadas próximamente. Antes de ingresar a esta columna, cada tarjeta se analiza para determinar su tipo de mantenimiento, los módulos y tablas afectados y la solución propuesta. Corresponde al análisis del problema y de la modificación.

- En progreso: contiene las modificaciones en desarrollo, cada una en una rama independiente del repositorio. Si el cambio afecta el modelo de datos, se genera primero una migración de Prisma y luego se modifican el backend y el frontend. Corresponde a la implementación de la modificación.

- En revisión / Pruebas: contiene las modificaciones terminadas que deben ser verificadas. Se prueban las nuevas funcionalidades y se comprueba que las existentes sigan operando correctamente, y luego el cambio se presenta al profesor guía para su aceptación. Corresponde a la revisión y aceptación del mantenimiento.

- Terminado: contiene las modificaciones aceptadas, cuyas ramas ya fueron integradas a la rama principal mediante una pull request.

Las pruebas y la revisión se agruparon en una sola columna porque, al haber un único desarrollador, ambas actividades forman un mismo paso previo a la aceptación. Separarlas habría agregado una columna sin un responsable distinto. Por otra parte, las actividades de migración y retiro que contempla la norma no se incorporaron al tablero, ya que el sistema se mantiene en su entorno actual y no se da de baja ninguno de sus componentes.

Para evitar la acumulación de trabajo inconcluso, se definieron límites de trabajo en curso (WIP):

- En progreso: máximo 5 tarjetas.

- En revisión / Pruebas: máximo 4 tarjetas.

Cuando una columna alcanza su límite, no se inicia una nueva modificación hasta que alguna de las tarjetas avance. Estos límites responden a que el proyecto es desarrollado por una sola persona: trabajar en muchas modificaciones a la vez aumenta los cambios de contexto y retrasa el cierre de cada una. El límite de la columna de revisión es menor porque su avance depende de la aceptación del profesor guía en la reunión semanal. Acumular más cambios a la espera de revisión solo aumentaría el trabajo pendiente de integrar.

### 3.2.3. Políticas de trabajo

Kanban propone hacer explícitas las reglas que rigen el flujo, de modo que cualquier integrante sepa cuándo una tarea puede avanzar (Castillo Anzules y Guaña Moya, 2024). Para este proyecto se definieron las siguientes:

- Toda modificación debe estar registrada como issue antes de comenzar su desarrollo, para mantener la trazabilidad entre lo solicitado y lo implementado.

- Cada tarjeta se etiqueta según el área a la que pertenece (seguridad y roles, flujo de solicitudes, registro de intervenciones, datos del solicitante, reportes y estadísticas, o usabilidad) y según su tipo de mantenimiento, lo que permite filtrar el tablero y conocer el avance de cada área.

- Una tarjeta solo pasa a Terminado cuando cumple tres condiciones:

  - sus pruebas fueron aprobadas,

  - el profesor guía aceptó el cambio, y

  - la rama fue integrada a la rama principal.

Esta regla evita que se integren al sistema modificaciones sin verificar.

- Los errores detectados durante el desarrollo se registran como nuevas tarjetas de mantenimiento correctivo, en lugar de corregirse dentro de otra tarea, para que quede registro de ellos.

### 3.2.4. Reuniones

El seguimiento se realizará mediante una reunión semanal entre el desarrollador y el profesor guía. En ella se revisa el estado del tablero, se resuelven impedimentos, se aceptan las modificaciones que se encuentran en revisión y se ajustan las prioridades de la columna Por hacer.

Se optó por una reunión semanal, y no por reuniones diarias, porque el equipo está compuesto por solo dos personas y el proyecto se desarrolla en paralelo con las actividades académicas de ambos. Una frecuencia semanal permite revisar avances concretos en cada encuentro y, al mismo tiempo, es suficiente para que las tarjetas en revisión no queden detenidas por mucho tiempo.

### 3.2.5. Clasificación de las modificaciones

A continuación, la Tabla 3.2 presenta las áreas de modificación del proyecto, clasificadas según el tipo de mantenimiento descrito en la sección 2.2:

###### Tabla 3.2:

Clasificación de las áreas de modificación según tipo de mantenimiento (elaboración propia).

| Nº | Área de modificación | Tipo de mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad y roles | Perfectivo |
| 2 | Flujo y estados de las solicitudes | Adaptativo |
| 3 | Registro de las intervenciones y planilla de presupuesto | Adaptativo |
| 4 | Datos del solicitante | Adaptativo |
| 5 | Filtros, reportes y estadísticas | Perfectivo |
| 6 | Usabilidad de la interfaz | Perfectivo |

En la Tabla 3.2 se observa que las áreas 2, 3 y 4 corresponden a mantenimiento adaptativo, ya que responden a necesidades de información de la Facultad que no formaban parte del sistema original, como la medición de tiempos, el registro de beneficiarios o la caracterización de los solicitantes. Las áreas restantes corresponden a mantenimiento perfectivo, porque mejoran la seguridad, el análisis y la facilidad de uso de funcionalidades ya existentes. Esta clasificación se registra en las etiquetas de cada tarjeta y permite conocer, al término del proyecto, qué proporción del trabajo correspondió a cada tipo de mantenimiento.

### 3.3. Carta Gantt

A continuación, se presenta la planificación temporal del proyecto, cuya duración es de cinco semanas, desde la tercera semana de septiembre hasta la tercera semana de octubre de 2026. Dado que Kanban no organiza el trabajo en iteraciones de duración fija, la carta Gantt no define sprints. En su lugar, indica el período en que se planifica abordar cada área de modificación, de acuerdo con la prioridad asignada en el tablero. La siguiente tabla presenta esta planificación:

###### Tabla 3.3: Carta Gantt del proyecto

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis del sistema existente (OE1) | ■ |  |  |  |  |
| Evaluación y priorización de las mejoras (OE2) | ■ | ■ |  |  |  |
| Seguridad y roles (OE3) |  | ■ |  |  |  |
| Datos del solicitante (OE3) |  | ■ | ■ |  |  |
| Flujo y estados de las solicitudes (OE3) |  |  | ■ |  |  |
| Registro de intervenciones y planilla de presupuesto (OE3) |  |  | ■ | ■ |  |
| Filtros, reportes y estadísticas (OE3) |  |  |  | ■ | ■ |
| Usabilidad de la interfaz (OE3) |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pruebas de las modificaciones (OE4) |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Validación final con el profesor guía (OE4) |  |  |  |  | ■ |
| Reunión semanal de seguimiento | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Documentación de la memoria |  |  |  |  |  |

Nota. S = semana: S1 (14–20 de septiembre), S2 (21–27 de septiembre), S3 (28 de septiembre–4 de octubre), S4 (5–11 de octubre), S5 (12–18 de octubre).

### 3.4. Estudio de Factibilidad

### 3.4.1. Factibilidad técnica

Debe de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, detallar esta factibilidad para trabajar en su solución. Si no aplica, escribir: La factibilidad …. no aplica al presente proyecto. No borrar el título de la sección.

### 3.4.2. Factibilidad operativa

Debe de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, detallar esta factibilidad para trabajar en su solución. Si no aplica, escribir: “No aplica”, sin borrar el título.

### 3.4.3. Factibilidad económica

Debe de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, detallar esta factibilidad para trabajar en su solución. Si no aplica, escribir: “No aplica”, sin borrar el título.

### 3.4.4. Factibilidad legal

Debe de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, detallar esta factibilidad para trabajar en su solución. Si no aplica, escribir: “No aplica”, sin borrar el título.

### 3.4.5. Factibilidad Social

Debe de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, detallar esta factibilidad para trabajar en su solución. Si no aplica, escribir: “No aplica”, sin borrar el título.

### 3.4  Consideraciones finales

Las conclusiones de este capítulo son las siguientes:

- Es posible afirmar que…..………

- Con respecto a los aspectos tecnológicos del  proyecto….

- ……………

# Capítulo IV.

# Desarrollo de la Propuesta y Resultados

## 4. Desarrollo de la Propuesta y Resultados

Considere que en este apartado debe demostrar el desarrollo de la propuesta del capítulo anterior con los resultados obtenidos en cada fase.

- Debe incorporar los apartados de cada etapa declarada y evidencias más importantes del desarrollo, con los resultados obtenidos en cada uno de ellos, el resto de las evidencias de cada una de las fases, deben pasar a los Anexos.

- Borre el texto que no sea suyo y comience a escribir en ese punto.

El proyecto fue organizado y desarrollo en XXX etapas las cuales son identificadas y explicadas en las siguientes secciones.

### 4.1 Etapa1 del desarrollo

### 4.2 Etapa 2 del desarrollo

### 4.3  Etapa X del desarrollo

Documentar cada una de las partes del desarrollo de su propuesta, de acuerdo con la carta gantt y los elementos comprometidos en el capítulo anterior, hasta llegar al resultado, con los elementos más importantes, el resto debe quedar en evidencia como anexo a este documento.

Cada etapa debe presentar Figuras (foto de las interfaces) para ilustrar los resultados relevantes del proyecto.

### 4.X  Consideraciones finales

Las conclusiones de este capítulo son las siguientes:

- Es posible afirmar que…..………

- Con respecto a los aspectos tecnológicos del  proyecto….

- ……………

# Capítulo V.

Conclusiones y Trabajos Futuros.

## 5. Conclusiones y Trabajos Futuros.

En esta sección se presenta las conclusiones generales y trabajos futuros.

- Debe dar una breve introducción sobre lo que se hablará.

- Finalice con una breve conclusión

- Borre el texto que no sea suyo y comience a escribir en ese punto.

### 5.1. Conclusiones

Indique lo que se extrae de su trabajo de forma clara, breve y precisa, así como, las posibles mejoras o innovaciones que surgen del mismo. Recuerde escribir en tercera persona. Borre el texto que no sea suyo y comience a escribir en ese punto.

Recomendaciones para escribir las conclusiones:

Las conclusiones del presente proyecto son las siguientes:

- La importancia de comprender todos los servicios de los diferentes usuarios del sistema.

- La administración proyecto es fundamental para alcanzar los logros de los diferentes hitos del proyecto. ………desarrollo de la conclusión.

- La integración de tecnología para el desarrollo de software no es una tarea trivial………desarrollo de la conclusión.

- Estar preparado para nuevos desafíos informáticos.

- La aplicación de lenguajes/framework que el mercado laboral requiere.

- La importancia del control de versión dentro del proyecto

### 5.2. Trabajos Futuros

Indique todo aquello que se pueda avanzar a raíz de su proyecto de título, puede ser una extensión de esta, mejoras o como base para otro proyecto. En esta sección debe explicar cada paso realizado con claridad y detalle. Borre el texto que no sea suyo y comience a escribir en ese punto.

# Bibliografía.

## Referencias Bibliográficas

Cruz Acosta, R. (2024). Propuesta de un modelo de mantenimiento de software para pequeñas empresas en Benguela. Revista Innovación y Software, 5(2), 30–43. https://doi.org/10.48168/innosoft.s16.a175

Dorantes Hernández, M., Cortés Verdín, M. K., Arenas Valdés, Á., & Sánchez García, Á. J. (2025). Facilidad de evolución y mantenimiento de software: una revisión de la literatura. ReCIBE, 14(1).

International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission/Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). ISO/IEC/IEEE 14764:2022 — Software and systems engineering — Software life cycle processes — Maintenance. ISO. https://www.iso.org/standard/80710.html

Hernandez, C., y Contreras Bernal, C. A. (2024). Ingeniería de requerimientos, camino a un proyecto exitoso. Tecnología Investigación y Academia, 10(2), 90–115. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/17901

Castillo Anzules, M., y Guaña Moya, E. J. (2024). Kanban: Una metodología ágil para la gestión eficiente del flujo de trabajo en el desarrollo de software, una revisión sistemática. Revista Ingenio Global, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.62943/rig.v3n1.2024.68

Chacon, S., y Straub, B. (s.f.). Pro Git (2.ª ed.). Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://git-scm.com/book/es/v2

GitHub, Inc. (s.f.). Acerca de Projects. GitHub Docs. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

Tituaña Sangucho, J. P., Ojeda Carrasco, J. L., Girón Rodríguez, J. P., Bonilla Granja, D. S., y Jara Moya, S. (2024). Análisis de frameworks frontend para aplicar UX/UI en el desarrollo web: una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(3), 841–863. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11290

Hanggara, B. T., Nasrullah, M. H., y Pramono, D. (2024). Analisis perbandingan performa framework NestJS dan Lumen pada studi kasus aplikasi berbasis REST API. J-INTECH, 12(1), 181–189. https://doi.org/10.32664/j-intech.v12i1.1354

Prisma. (s.f.). Prisma ORM. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://www.prisma.io/orm

Caballero, I., Pérez del Castillo, R., y Gualo, F. (2023). Gestión de bases de datos relacionales. En G. Fernández-Avilés y J. M. Montero (Eds.), Fundamentos de ciencia de datos con R. McGraw-Hill Interamericana de España. https://cdr-book.github.io/datos-sql.html

Miño Figueroa, V. E. (2026). Propuesta de un sistema web de vinculación con el medio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule [Proyecto de título, Ingeniería Civil Informática]. Universidad Católica del Maule.

Cloudinary Ltd. (2024). Cloudinary documentation. Cloudinary. https://cloudinary.com/documentation

Resend Inc. (2024). Resend documentation. Resend. https://resend.com/docs

# Anexos

## A. Nombre Anexo 1

Indique aquellos datos que, por extensión, falta de relación con el problema no pudo introducir en los apartados anteriores; pero son de relevancia para proyecto de título. Los anexos deben nombrarse y/o utilizarse en las secciones anteriores. Borre el texto que no sea suyo y comience a escribir en ese punto.

## B. Nombre Anexo X …